国家林业和草原局穿山甲保护研究中心项目预算执行情况表（2024年）

单位：万元

| 序号 | 项目年度预算总额 | 合同名称 | 中标单位 | 合同金额 | 当年支付合同金额 |  | 累计支付合同金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 财政支付金额 | 自筹金额 | 财政支付金额 | 自筹金额 |
| 小计 | 1109 |  |  | 1672.15 | 867.91 | 0 | 1068.23 | 0 |
| 1 | 659 | 国家林业和草原局穿山甲保护研究中心新建项目山下地块环境影响评估 | 广州珠水生态环境技术有限公司 | 9.5 | 0.95 | 0 | 9.5 | 0 |
| 2 |  | 国家林业和草原局穿山甲保护研究中心新建项目山下地块地质灾害危险性评估 | 中国建筑材料工业地质勘查中心广东总队 | 9.7 | 0.97 | 0 | 9.7 | 0 |
| 3 |  | 国家林业和草原局穿山甲保护研究中心项目设计 | 广东省建科建筑设计院有限公司 | 582.2 | 349.32 | 0 | 523.98 | 0 |
| 4 |  | 国家林业和草原局穿山甲保护研究中心新建项目山上地块土规规模报告编制 | 广东思为规划设计有限公司 | 20 | 14 | 0 | 20 | 0 |
| 5 |  | 建设工程委托监理 | 广州市城市建设工程监理有限公司 | 4.8 | 2.4 | 0 | 4.8 | 0 |
| 6 |  | 国家林业和草原局穿山甲保护研究中心项目山下地块历史建筑竣工图绘制工程 | 广东省轻纺建筑设计院有限公司 | 4.85 | 4.85 | 0 | 4.85 | 0 |
| 7 |  | 国家林业和草原局穿山甲保护研究中心项目山下地块历史建筑现状测量 | 广州市城市规划勘测设计研究院有限公司 | 6.16 | 6.16 | 0 | 6.16 | 0 |
| 8 |  | 国家林业和草原局穿山甲保护研究中心新建项目（山下地块）控制性详细规划调整 | 广东省建科建筑设计院有限公司 | 57 | 57 | 0 | 57 | 0 |
| 9 |  | 国家林业和草原局穿山甲保护研究中心山上、山下地块1:500现状地形图测量工作 | 广州市城市规划勘测设计研究院有限公司 | 19.59 | 19.59 | 0 | 19.59 | 0 |
| 10 |  | 穿山甲保护研究中心项目“山上地块”林木采伐作业设计 | 广东省岭南勘察设计有限公司 | 9.8 | 9.8 | 0 | 9.8 | 0 |
| 11 |  | 林木采伐作业造价咨询项目 | 广东恒沣工程管理有限公司 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| 12 |  | 土壤氡检测 | 广东华清生态环境有限公司 | 9.81 | 9.81 | 0 | 9.81 | 0 |
| 13 |  | 国家林业和草原局穿山甲保护研究中心地质灾害危险性评估技术服务 | 中国建筑材料工业地质勘查中心广东总队 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| 14 |  | 国家林业和草原局穿山甲保护研究中心山上地块建设范围内的林木进行采伐 | 友宜（广州）园林绿化工程有限公司 | 42.99 | 42.99 | 0 | 42.99 | 0 |
| 15 |  | 国家林业和草原局穿山甲保护研究中心项目施工图审查 | 广东冶建施工图审查中心有限公司 | 37.53 | 37.53 | 0 | 37.53 | 0 |
| 16 |  | 国家林业和草原局穿山甲保护研究中心山下部分地质勘察服务 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 24.1 | 19.28 | 0 | 19.28 | 0 |
| 17 |  | 国家林业和草原局穿山甲保护研究中心水土保持方案编制服务项目 | 广州珠水生态环境技术有限公司 | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 18 |  | 国家林业和草原局穿山甲保护研究中心新建项目用地报批组卷、批后实施及土地划拨（工作技术服务） | 广州市城市规划勘测设计研究院有限公司 | 28.32 | 14.16 | 0 | 14.16 | 0 |
| 19 |  | 国家林业和草原局穿山甲保护研究中心项目“山上地块”勘测定界及土地权属登记前相关测绘技术服务 | 广州市城市规划勘测设计研究院有限公司 | 69.78 | 41.86 | 0 | 41.86 | 0 |
| 20 | 450 | 国家林业和草原局穿山甲保护研究中心项目工程建设全过程咨询服务 | 广东省国际工程咨询有限公司 | 699.72 | 209.92 | 0 | 209.92 | 0 |

备注：财政支付金额包括中央财政和省财政